# Redmine come possibile alternativa a Jira

# Documento di sintesi per Project Manager

# Stato del lavoro

Questo documento riassume quanto emerso finora sull'ipotesi di usare Redmine come possibile alternativa a Jira/Atlassian.

Punto importante: al momento siamo ancora in fase di indagine. Non c'è ancora una decisione di investimento su un prodotto o su una migrazione. L'obiettivo attuale è capire se esiste una base abbastanza solida per passare a una fase di implementazione.

# Executive summary

La conclusione preliminare è che Redmine, nella sua forma base, non è ancora una sostituzione migliore di Jira in senso assoluto. Tuttavia, Redmine può diventare una valida alternativa per alcune software house se viene proposto non come prodotto "vanilla", ma come stack curato e potenziato.

I punti dove Redmine parte avvantaggiato sono soprattutto:

costo ricorrente più basso

minore lock-in verso un singolo vendor

maggiore controllo su hosting, dati e personalizzazioni

maggiore libertà rispetto alla spinta Atlassian verso il cloud

I punti dove Redmine è più debole rispetto a Jira sono invece quelli che oggi rendono Jira operativamente comodo:

board e backlog più maturi

reporting e dashboard più pronti all'uso

automazioni più ricche

integrazioni più curate

esperienza utente più moderna in alcune aree

La tesi più promettente, quindi, non è "sostituire Jira con Redmine base", ma valutare se sia sensato costruire o assemblare una distribuzione Redmine potenziata, orientata a team software che vogliono più controllo e meno dipendenza da Atlassian.

# Cosa abbiamo indagato

L'indagine finora ha coperto queste aree:

confronto Jira vs Redmine

ecosistema Redmine: plugin, temi, customizzazioni e API

modalità di sviluppo di add-on su Redmine

possibili partnership con soggetti credibili del mondo Redmine

fattibilità di migrazione da Jira a Redmine

ipotesi di posizionamento commerciale verso software house

# Principali evidenze raccolte

# 1. Redmine ha valore soprattutto come piattaforma controllabile

Rispetto a Jira, Redmine appare particolarmente interessante quando il problema principale del cliente non è avere "più funzioni possibile", ma avere:

meno costo ricorrente

più controllo sul dato

più flessibilità di hosting

meno dipendenza da roadmap e licensing Atlassian

Questo significa che la proposta di valore non va costruita sulla parità funzionale totale, ma su controllo, costo e sufficienza operativa.

# 2. Jira resta più forte nelle funzioni operative già pronte

Le aree dove Jira è ancora nettamente più forte sono:

gestione Agile pronta all'uso

roadmap e pianificazione cross-team

reportistica e dashboard native

automazioni

ecosistema di integrazioni e app più esteso

Se volessimo proporre davvero Redmine come alternativa, queste aree andrebbero almeno ridotte come gap, tramite plugin selezionati, personalizzazioni o add-on proprietari.

# 3. Il mondo Redmine ha partner credibili, ma non un vendor unico da trattare come "produttore ufficiale"

Redmine è open source, quindi non esiste un unico vendor proprietario paragonabile ad Atlassian.

Le piste più concrete emerse sono:

Planio: soggetto credibile lato hosting e delivery, molto vicino alla comunità Redmine e ai contributor principali; offre anche supporto alla migrazione e si presenta pubblicamente come team con forte legame con il progetto Redmine

RedmineUP: vendor con ecosistema plugin e theme molto ampio, oltre a un partner program pubblico e strutturato

Easy8: più utile come benchmark competitivo, cioè come esempio di come si può costruire un'offerta commerciale evoluta a partire dal mondo Redmine

Conclusione: partnership possibili sì, ma soprattutto con chi offre hosting, plugin, servizi o canale, non con un "creatore unico del prodotto" nel senso classico.

# 4. Gli add-on Redmine sono sviluppabili in modo relativamente ordinato

Redmine è basato su Ruby on Rails. Le estensioni seguono logiche note:

plugin Ruby on Rails

temi per la parte visiva

hook ed estensioni del core

REST API per integrazioni e automazioni esterne

Questo è un punto a favore, perché consente di distinguere bene tre livelli di intervento:

personalizzazione grafica

estensione funzionale

integrazione con sistemi terzi

Dal punto di vista tecnico, quindi, costruire add-on è fattibile. Il vero tema non è tanto se si può fare, ma quanto conviene farlo rispetto a comprare o integrare plugin già esistenti.

# 5. Le customizzazioni sono possibili, ma vanno governate con disciplina

Le personalizzazioni Redmine possono passare da:

campi custom e workflow

temi

plugin

integrazioni API

Il rischio principale è trasformare Redmine in un mosaico difficile da aggiornare. Per questo, la strada più sana è:

usare Redmine core dove basta

usare plugin consolidati dove accelerano davvero

sviluppare in casa solo dove il gap è strategico

evitare modifiche invasive al core, salvo casi estremi

## Plugin vetting: criteri minimi

Una policy di vetting plugin è necessaria per evitare debito nascosto. Plugin abbandonati o non aggiornati diventano un blocco agli upgrade di Redmine e un rischio operativo reale. Nessun plugin dovrebbe entrare nello stack raccomandato senza superare i criteri minimi.

Prima di includere qualsiasi plugin nello stack consigliato, va applicata una policy di vetting minima. I criteri obbligatori sono:

data di ultimo rilascio: massimo 12 mesi prima dell'adozione

compatibilità verificata con la versione Redmine selezionata

almeno un maintainer attivo e raggiungibile

issue tracker pubblico con attività recente

# 6. La migrazione da Jira a Redmine è possibile, ma non va venduta come lift-and-shift perfetto

La migrazione appare fattibile soprattutto per:

issue e campi

utenti e ruoli

commenti e allegati

stati e workflow semplificati

Le aree più delicate sono invece:

board e backlog

automazioni

dashboard e reporting

integrazioni profonde col mondo Atlassian

configurazioni molto complesse o molto personalizzate

La conclusione più prudente è che la migrazione va pensata come "migrazione guidata con redesign controllato", non come semplice esporta/importa.

# 7. Il posizionamento commerciale migliore non è "Redmine contro Jira", ma "stack Redmine curato contro overhead Atlassian"

La proposta che regge meglio è questa:

non vendere Redmine base

non promettere parità totale con Jira enterprise

proporre invece una soluzione più controllabile, più leggera economicamente e più indipendente

In altre parole, il posizionamento migliore è per software house che:

sentono il peso economico di Jira

non vogliono lock-in crescente

non hanno bisogno di tutta la profondità enterprise di Atlassian

sono disposte ad accettare uno stack più curato e più opinionated

# 8. Il panorama competitivo è più ampio di Jira vs Redmine

Il pubblico dei team frustrati con Jira non si trova di fronte a una scelta binaria tra Jira e Redmine. Le alternative seguenti occupano lo stesso spazio 'esco da Jira e voglio più controllo' e devono essere considerate nella strategia di posizionamento.

| Strumento | Modello di hosting | Punto di forza principale | Rilevanza per questo progetto |
| --- | --- | --- | --- |
| Linear | Solo cloud | UX moderna, veloce, opinionated | Attrae team dev-first; più difficile da battere sull'UX pura |
| Plane | Self-hosted o cloud | Open source, moderno, ecosistema in crescita | Sovrappone direttamente l'argomento controllo + UX moderna |
| YouTrack | Self-hosted o cloud | Issue tracking solido, integrazione JetBrains | Credibile per team JetBrains; ben mantenuto e con pricing competitivo |
| GitLab Issues | Self-hosted o cloud | Nativo in GitLab, zero overhead di tooling aggiuntivo | Zero frizione per team già su GitLab |
| Taiga | Self-hosted o cloud | Open source, Agile-first | Ecosistema più piccolo ma costo zero |
| Height | Solo cloud | UX moderna, orientata ai team | Meno rilevante: non supporta self-hosting |

Per la strategia di prodotto, la vera domanda competitiva non è 'Jira vs Redmine', ma 'perché Redmine rispetto agli altri strumenti self-hostable'. Le tre domande critiche sono:

Queste domande devono diventare un deliverable nominato entro il Q1, prima di finalizzare il posizionamento commerciale.

Perché Redmine rispetto a Plane? La risposta deve riguardare maturità dell'ecosistema, stabilità del progetto a lungo termine, estensibilità Ruby/Rails e tooling di migrazione da Jira. Plane è più recente e meno testato in produzione su scala.

Perché Redmine rispetto a YouTrack? La risposta deve riguardare il modello di costo (YouTrack ha pricing per utente su larga scala), la libertà open-source e l'indipendenza da un nuovo vendor commerciale.

Perché Redmine rispetto a GitLab Issues? La risposta vale solo per team non già su GitLab, o per team che hanno bisogno di gestione progetto più ricca rispetto a semplici issue legate al codice.

# Matrice gap Jira -> Redmine

Questa è la versione di lavoro da usare come base decisionale.

| Area | Jira oggi | Redmine base | Azione consigliata | Priorità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo e licensing | Punto debole percepito | Punto forte | Leva commerciale, non sviluppo | Alta |
| Lock-in e controllo dati | Punto debole percepito | Punto forte | Leva commerciale, non sviluppo | Alta |
| Direzione forzata verso il cloud | Punto debole percepito | Punto forte | Valorizzare self-hosting e libertà di deployment | Alta |
| Board e backlog | Maturi e nativi | Deboli o plugin-based | Partire da plugin selezionati, poi valutare estensioni proprietarie | Alta |
| Roadmap e pianificazione cross-team | Forti nelle tier più alte | Parziali | Migliorare con plugin e UX curata | Alta |
| Reporting e dashboard | Forti e pronti all'uso | Deboli | Rafforzare con plugin o layer custom | Alta |
| Automazioni | Forti | Deboli | Aggiungere regole leggere o integrazioni mirate | Alta |
| UX generale | Ricca ma spesso pesante | Più semplice ma datata | Migliorare con tema moderno e flussi più puliti | Alta |
| Mobile e responsive | Buoni | Limitati | Migliorare solo le viste chiave in prima battuta | Media |
| Workflow e permessi | Molto configurabili | Buoni ma meno sofisticati | Preparare template standard e setup più semplice | Alta |
| Integrazioni dev tools | Ecosistema ampio | API e plugin meno curati | Priorità a Git, CI, chat e notifiche | Alta |
| Migrazione da Jira | Uscire da Jira è difficile | Non gestita come prodotto | Costruire runbook e toolkit di migrazione | Alta |
| Wiki / knowledge base | Spesso integrata con Confluence | Presente ma più semplice | Valutare quando basta e quando integrare altro | Media |
| Helpdesk / service desk | Forte nell'ecosistema Atlassian | Debole nativamente | Non è focus della prima fase | Media |
| AI | Spinta commerciale forte | Assente | Esplicitamente fuori scope iniziale | Bassa |
| Governance enterprise | Forte | Limitata | Non è target iniziale | Bassa |

Lettura pratica della matrice:

Redmine è già più forte dove Jira è più criticato commercialmente: costo, lock-in, libertà di deployment e proprietà del dato

Redmine è invece più debole dove Jira resta più comodo nell'uso quotidiano: board, reporting, automazioni, integrazioni e UX

Questo significa che, se l'iniziativa dovesse proseguire, la priorità non sarebbe inseguire tutta Jira, ma chiudere i gap che bloccano davvero l'adozione.

# Cosa consigliamo di fare adesso

La raccomandazione non è partire subito con un prodotto. La raccomandazione è finanziare una discovery strutturata.

Obiettivi della discovery:

validare il problema di mercato

capire fin dove può arrivare Redmine con stack curato

capire quanto pesa davvero la migrazione

decidere se il gap va chiuso per integrazione o per sviluppo proprietario

# Tempi indicativi

## Scenario discovery lean

indagine problema/mercato: 1-2 settimane

fit-gap e analisi ecosistema: 2-3 settimane

fattibilità migrazione: 2-3 settimane

validazione tecnica leggera o sandbox minima: 1-2 settimane

sintesi finale e go/no-go: 1 settimana

Totale indicativo: 6-11 settimane.

## Scenario discovery più rigorosa

Se si volesse fare l'indagine con più interviste, più test comparativi e meno sovrapposizione dei filoni, il range realistico sale a circa 11-18 settimane.

# Cosa succede dopo, se la discovery dà esito positivo

Solo se la discovery conferma la tesi avrebbe senso passare a una fase successiva, ad esempio:

sandbox interna più solida

uso interno su workflow reali

selezione plugin e tema di riferimento

primi spike di gap closure

definizione di una migration factory

Come ordine di grandezza, una readiness tecnica interna credibile richiederebbe probabilmente alcuni mesi aggiuntivi dopo la discovery. Quindi non va raccontata come iniziativa "rapida" fino a che non si chiude la fase di indagine.

# Backlog prioritario della discovery

## Priorità 1: domande bloccanti

validare i principali pain point su Jira/Atlassian

completare il fit-gap Jira vs Redmine

valutare la maturità dell'ecosistema plugin

capire i rischi reali di migrazione

definire cosa significa davvero "sufficienza operativa"

## Priorità 2: acceleratori

raccomandare uno stack tecnico di base

impostare una sandbox minima

definire le aree più probabili di gap closure

strutturare il runbook di migrazione

affinare il posizionamento commerciale

## Priorità 3: lavoro condizionale

Da fare solo se la discovery conferma la direzione:

dogfooding interno

spike di add-on proprietari

design partner e pilot

packaging più ripetibile

# Stato attuale del repository

Nel repository esiste già una base minima per la sandbox Redmine:

docker-compose.yml

.env.example

docs/sandbox-setup.md

La configurazione è stata validata sintatticamente. L'avvio reale della sandbox dipende però dai permessi locali sul daemon Docker.

# Rischi principali

I rischi principali identificati finora sono cinque.

Posizionamento prematuro. Presentare il prodotto troppo presto espone ai punti di forza di Jira, non a quelli deboli. L'offerta deve arrivare sul mercato solo dopo essere già curata, validata e dimostrabilmente usabile.

Salute dell'ecosistema plugin. Alcuni plugin Redmine hanno maintainer unici, rilasci infrequenti o compatibilità non testata con versioni recenti. Adottare un plugin non mantenuto crea debito nascosto che emerge agli upgrade. Mitigazione: applicare la policy di vetting plugin senza eccezioni e pianificare un audit ad ogni upgrade di versione Redmine.

Landscape competitivo non considerato. Il pubblico target non sta scegliendo solo tra Jira e Redmine. Plane, YouTrack e GitLab Issues sono credibili nello stesso spazio. Senza una risposta chiara al 'perché Redmine', il posizionamento è fragile. Mitigazione: completare l'analisi competitiva allargata come deliverable nominato entro il Q1.

Ambiguità della persona target. 'Software house' copre un range molto ampio. Ottimizzare per il caso d'uso sbagliato è il rischio più silenzioso. Mitigazione: definire almeno una persona primaria con profilo esplicito prima di completare il lavoro di fit-gap.

Overlap con Planio. Planio occupa già una posizione simile: hosted Redmine con supporto, credibilità nella community e track record pubblico. Senza un differenziatore chiaro, si rischia di costruire qualcosa che esiste già. Mitigazione: mappare l'overlap e definire il differenziatore prima di qualsiasi lavoro commerciale. Possibili leve: focus geografico, tooling di migrazione più profondo, add-on proprietari, configurazione più opinionated.

# Domande aperte da risolvere nella discovery

Questo materiale è sufficiente per avviare una discovery. Prima di qualsiasi packaging commerciale, le tre domande seguenti devono però avere una risposta esplicita.

Domanda 1 — Chi è esattamente la persona target? 'Software house' copre realtà molto diverse per dimensione, processo e complessità. Procedere con un target vago produce un prodotto vago. Serve almeno un profilo primario con dimensioni, tipo di delivery e pain point dominante definiti.

Domanda 2 — Perché Redmine e non Plane, YouTrack o GitLab Issues? Nel segmento self-hosting + controllo + costo basso esistono già alternative credibili. Senza una risposta esplicita, il posizionamento rimane fragile.

Domanda 3 — Come ci differenziamo da Planio? Planio offre già hosted Redmine con supporto commerciale e credibilità nella community. La tesi deve rispondere in modo netto: siamo in competizione, complementari, usiamo Planio come infrastruttura, o puntiamo a un segmento diverso?

# Raccomandazione finale al PM

La raccomandazione attuale è:

non approvare ancora un'iniziativa di build completa

approvare invece una discovery con obiettivi, tempi e criteri di uscita chiari

usare la discovery per arrivare a una decisione informata su tre alternative:

procedere con una sandbox interna e un piano di implementazione

restringere o correggere la tesi

fermare l'iniziativa se il gap con Jira resta troppo ampio o troppo costoso da colmare

# Allegati logici già disponibili

gap matrix Jira vs Redmine

tesi di prodotto

PRD di discovery

backlog prioritizzato

bozza di posizionamento commerciale

Questo materiale è già sufficiente per presentare l'iniziativa come opportunità da investigare, non ancora come progetto di delivery approvato.